# 陆河县智慧停车项目重大行政决策草案

### （公示征求意见稿）

## 一、决策事项

为有效缓解陆河县停车矛盾，拟开展路内泊位、政府财政性资金投资的公共停车场停车泊位的收费管理。合理确定收费标准，充分发挥价格杠杆对供需关系的调节作用，提高泊位周转率、缓解机动车停车供需矛盾，提高停车资源配置效率。

## 二、决策目标

1.项目的建设是城市基础设施由社会配置型向市场经营型转变的大胆尝试。

过去，城市基础设施往往是由政府负责建设和运营，这样会将过多的压力压在政府身上。在建设上，由于政府需要筹建的项目太多，难以筹措充足的资金用于投资基建，导致实施困难；在经营上，往往由于人员配置有限、经营专业度不高导致项目盈利困难，甚至入不敷出。本项目的建设，采用了将基础配套设施交由企业建设运营的方式，一方面减少政府的财政负担和人员配置上的压力，另一方面将项目交由专业的团队建设运营，达到多赢的效果。

而由于上述模式中政府不再进行城市基础设施配套，将具有收益型的配套设施通过市场化方式配置给国有企业按照市场化方式营运，所以在土地出让方式上，不再是划拨的形式，而是建设单位以市场化方式取得土地。这样虽然建设单位会承担更高的土地成本，但长远来看：一是可以增大国有企业有效资产，提高市场化运作能力，提高抗风险能力；二是采取市场化模式能让人民群众获得更加优质的服务，提高群众满意度，提升城市形象是符合人民群众利益的。

2.本项目建设是解决城市停车难问题的现实需要。

当前陆河县社会经济持续快速发展，综合实力不断增强，综合经济实力进一步增强。近年来，随着陆河县经济的快速增长，汽车进家庭的步伐加快，城市机动车发展迅猛，然而交通拥堵、交通安全问题已成为困扰我县经济社会发展的重要因素。在陆河县城市经济飞速发展的相比之下，城市停车设施建设明显滞后，使停车供求矛盾日益尖锐，停车难的问题日益凸显。尤其在中心商业商务区，由于很多公用建筑配建泊位严重不足，停车位更是一位难求。停车难，已经成为陆河县交通发展、汽车消费的瓶颈之一。因此，建设陆河县城智慧停车项目是有效的解决城市停车难这一问题的关键。项目的建设将有助于改善陆河县城市交通和停车的环境，缓解区域内的停车位不足的问题，大大提升陆河县区域的服务水平和服务质量；对于提升陆河县的知名度和美誉度以及提高陆河县的区域竞争力和影响力影响深远。

3.本项目建设能促进陆河县整体城市配套建设的步伐。

本项目是陆河县城市基础设施建设的重要组成部分，陆河县智慧停车项目的规划建设，既能完善陆河县城市功能，同时又扩张陆河县的影响力和感召力，增强我县的竞争力和吸引力，强化中心城市的综合承载能力，加快陆河县新型城镇化建设步伐。

## 三、决策依据

1.《重大行政决策程序暂行条例》（国令第713号）；

2.《广东省重大行政决策听证规定》；

3.《广东省重大行政决策专家咨询论证办法》（试行）；

4.《汕尾市人民政府关于印发汕尾市重大行政决策程序规定的通知》（汕府〔2020〕71号）；

5.《市政公共资源有偿使用收入管理办法》（财税〔2016〕116号）；

6.《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第101号）；

7.《广东省发展和改革委员会 广东省住房和城乡建设厅 广东省交通运输厅 广东省市场监督管理局关于完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（粤发改规〔2022〕10号）；

8.《广东省道路交通安全管理条例》；

9.《广东省人民政府办公厅关于印发加强和改进全省城市停车管理工作指导意见的通知》（粤府办〔2020〕19号）；

10.《中华人民共和国价格法》；

11.《广东省定价目录（2022年版）》；

12.《陆河县城总体规划（2016—2035）》。

## 四、工作任务

按照《汕尾市人民政府关于印发汕尾市重大行政决策程序规定的通知》（汕府〔2020〕71号）的规定，实施陆河县智慧停车建设项目，开展陆河县城市政道路路内停车泊位、政府财政性资金投资的公共停车场，并将收费纳入市政公共资源有偿使用收入。

## 五、措施方法

根据《汕尾市人民政府关于印发汕尾市重大行政决策程序规定的通知》（汕府〔2020〕71号）规定：“重大行政决策作出前，应当依法履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定的程序”。具体实施步骤如下：

（一）公众参与环节

1.将决策事项草案通过政府网站发布，征求意见时间不少于30天。

2.通过发放调查问卷向广大市民，公开征集意见建议。调查问卷包括决策草案内容、泊车存在问题、停车位设置合理性、措施和建议、诉求表达等方面内容。

（二）专家论证环节

1.确定咨询论证专家，专家人数不少于5人；

2.提前7日向专家提供咨询论证所需的资料；

3.采取论证会方式开展论证，专家小组组长负责论证会的主持以及组织出具专家论证意见书；

4.决策事项承办单位通过适当方式听取、收集专家的意见建议；

5.决策承办单位对专家论证意见进行汇总整理、分析研究，形成专家论证报告。专家论证意见书应当作为专家论证报告的附件；

6.决策承办单位将专家论证意见作为重大行政决策的重要参考，对合理可行的予以采纳，对不予采纳的意见和建议，应当说明理由，并由参会全部专家签字确认。

（三）风险评估环节

委托具备相应资质的专业机构、社会组织等开展第三方评估，判定风险等级，提出一系列综合和专项风险防范、化解措施。

（四）合法性审查环节

1.决策承办单位集体讨论重大行政决策草案前，由本单位负责法制工作的机构对重大行政决策草案进行合法性审查，未经合法性审查或者经审查不合法的，不得提交本单位集体讨论。

2.经决策承办单位集体讨论通过后的重大行政决策事项，送请县司法局进行合法性审查，并出具书面合法性审查意见。

（五）集体讨论决定环节

1.通过合法性审查的重大行政决策事项，经县政府分管负责人审核重大行政决策草案及相关材料后，由县政府主要负责人决定提交县政府常务会议或者全体会议讨论决定。

2.重大行政决策通过后，出台前决策机关党组应当向同级党委请示报告	。

（六）决策公布与归档

决策机关应当及时在县政府网站公布重大行政决策，决策承办单位应当同步组织开展解读，并将履行决策程序形成的记录、材料及时完整归档。

## 六、时间步骤

本重大行政决策经县政府常务会议集体讨论决定，向同级党委请示报告通过后开始实施。

## 七、决策执行部门

陆河县住房和城乡建设局

## 八、配合部门

（一）县发展和改革局负责协调相关部门制定收费标准并对外公示。

（二）县公安局交警大队负责该项目的统筹协调和监督管理，参与停车场的规划等相关工作。

（三）县自然资源局、县住房和城乡建设局根据职责分工配合做好该项目的规划、选址和建设等工作。

（四）县市场监督管理局依法查处不执行政府定价或政府指导价、不按规定明码标价、价格欺诈等行为。

（五）县政务和数据局、县科技工业和信息化局会同通信部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（六）县委网信办负责统筹协调该项目个人信息保护的监督管理和舆论引导，关注网络舆情，及时妥善管控、处置负面舆情。

（七）县供电局负责提供智慧停车的电力设施等供应保障。

（八）县委宣传部负责陆河县智慧停车项目的集中、广泛宣传，要明确专人，全过程参与该项目的宣传报道工作。

（九）县公用事业事务中心协同河田镇、县交警大队做好停车位置划定及核实工作，协助做好停车位发布等工作。

（十）县交通运输局等其他相关部门按照职责分工配合开展工作。

## 九、意见反馈方式

1.电子邮件发送至：lhxjsjggy@163.com。

2.联系人：彭同志；联系电话：0660-5663112。